В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Анжеро-Судженского городского округа» в 2024 гг. было направлено 38 062,9 тыс. руб.

- Благоустроено 4 дворовые территории на сумму 8 838,7 тыс. руб., расположенные по адресам:

ул. 50 лет Октября, 5

ул. Камышинская, 17

ул. Желябова, 7а

ул. Крылова, 13

По всем дворовым территориям выполнены работы по минимальному перечню работ: ремонт дворового проезда, отмостки и тротуара (при наличии).

По дворовым территориям ул. 50 лет Октября. 5, ул. Желябова, 7а и ул. Камышинской, 17 установлены новые скамейки и урны.

По ул. Камышинской, 17 произведено устройство нового уличного освещения.

- Благоустроено 2 общественные территории на сумму 28 835,5 тыс. руб.:

- Городской парк по ул. С. Перовской на сумму 28 052,2 тыс. руб.

Выполнены такие работы, как:

- Устройство освещения

- Подготовительные работы (выкорчёвка пней, демонтаж столбов, бетонных конструкций, планировка территории)

- Устройство тротуарной плитки

- Подготовка основания под резиновое покрытие для детской площадки

- Устройство бордюр

- Озеленение (посадка кустарников и деревьев, устройство газона)

- Бетонное основание (под элементы благоустройства)

- Ремонт входной группы (ремонт колонн, устройство арки, покраска ворот)

- Центральный городской парк на сумму 783,3 тыс. руб.

Выполнена замена парковых диванов и установка новых урн.